Suivi de Construction de

L'Epicerie Coopérative et Participative de Mulhouse

http://epicerie-participative-mulhouse.fr

Ce document est à compléter uniquement à l'issue des réunions générales.

Un Collectif de Citoyens

| Nous construisons suivant un mode de gouvernance horizontal. | 9/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Les décisions importantes se prennent apres un tour de table, à une majorité de 80 % des adhérents. | 9/5/16 |  |
| 1 adhérent = 1 Voix | 9/5/16 |  |
| L'assemblée des adhérents présents est souveraine. | 9/5/16 |  |
| Notre Objectif est d'ouvrir d'ici 2 ans une épicerie, mais dès septembre, nous souhaiterions constituer un groupement d'achat | 9/5/16 |  |
| Notre collectif est hébergé par l'association Sud Alsace Transition (SAT) afin d'avoir notre propre compte bancaire et assurance. Nous sommes un groupe indépendant au sein de SAT. | 9/5/16 |  |
| L'adhésion est fixée à 10 euros. L’adhésion est annuelle. | 23/5/16 10/11/16 |  |
| Nous pouvons créer des sous-groupes, appelés groupes, pour travailler des thématiques précises | 23/5/16 |  |
| Intérêt pour les techniques de facilitation et d’intelligence collective | 23/5/16 |  |
| Les durées de réunion sont fixées à 2h environ pour ne pas finir trop tard | 23/5/16 |  |
| Nos ODJ sont participatifs, en ligne sur un PAD. | 22/9/16 |  |
| Nos Comptes rendus sont archivés sur la plateforme de Sud Alsace transitions (SAT). | 22/9/16 |  |
| Pour se connaître, on entretient un trombinoscope sur plate-forme SAT | 22/9/16 |  |
| Nous nous rencontrons en réunion « générale » une fois par mois. | 08/12/16 |  |
| On anime un forum sur SAT pour les questions juridiques Nous devons tous être vigilants à rester dans la bienveillance entre nous et avec toutes personnes se montrant intéressées par le projet. | 6/10/16 10/11/16 |  |
| Nous prévoyons des formations à l'animation, et aux outils internet. | 2/03/17 |  |

Fonctionnement du Comité de Pilotage (COPIL)

| Principe de tourner dans les préparations, l’animation, prise de note, compte rendu … plutôt fonctionner par 2 ainsi que dans les effectifs des sous groupes. | 23/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Constitution d'un COPIL avec 2 membres par groupe, membres cooptés par chaque groupe et qui évoluent. | 2/03/17 |  |
| Ces membres forme le premier cercle. | 2/03/17 |  |
| Les autres adhérants forment des cercles autour. | 2/03/17 |  |
| Les adhérants présents (hors COPIL) ne peuvent pas parler, mais faire des gestes (lever les mains en marionnettes pour acquiescer, en bas si pas trop d'accord, la croix devant si objection). Si beaucoup d'objections, l'animateur peut proposer au COPIL d'entendre un désaccord et ensuite essayer de le lever. | 2/03/17 |  |
| L'animateur reste neutre aux débats. Il se positionne de telle sorte qu'il puisse voir l'assemblée et le COPIL | 2/03/17 |  |
| Quand quelqu'un est fatigué dans le COPIL, il peut laisser sa chaise et se faire remplacer par un autre membre de son groupe présent dans la salle | 2/03/17 |  |
| de temps en temps, pour une décision importante, le COPIL peut associer toute la salle à une décision au consentement... ou autre modalité... | 2/03/17 |  |
| <les personnes inscrivant un point à l’ODJ s’engagent à être présentes durant la réunion ou désignent un représentant | 03/04/17 |  |

Travaux des Sous-Groupes

Des listes de mails par sous-groupe sont créées pour éviter de surcharger les boîtes mails de tout le monde. La liste globale « épicerie » est réservée aux communications visant tous les adhérents.

10/11/16

Chaque groupe est invité à écrire un cahier des charges

Groupe Recherche Local

| Cahier des charges : rdc, sanitaires, etc. 6 locaux ont été trouvés | 2/03/17 |  |
| --- | --- | --- |
| Un des local proposé paraît etre optimal, c est un local de 93 m² qui serait à aménager, pas de wc, pas de cloison, tout est à faire. Il serait situé dans le quartier cité administratif. | 2/03/17 |  |
| Le groupe doit réfléchir aux aménagements intérieurs. | 2/03/17 |  |

Groupe Produits/approvisionnement

| Proposition du cadre : - Définition des besoins des coopérateurs - Chercher la simplicité et privilégier le naturel, et lorsque le choix est à faire, le produit de qualité. - Propositions au groupe général | 23/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Mise en ligne d’une nomenclature participative à compléter par chacun | 7/6/16 |  |
| Recherche de producteur pour offres de prix | 22/9/16 |  |
| Un cahier des charges a été rédigé, visible que plateforme SAT | 2/03/17 |  |

Groupe Evènement

| Proposer une Animation lors de l'Alternatiba Mulhouse | 9/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Préparation du Forum du 18/03 | 2/03/17 |  |
| Organisation de notre participation à la fete des assos Le 17 juin place de la bourse | 2/03/17 |  |

Groupe Com

| Rédiger un Newsletter / 60jours de présentation de notre avancement | 7/6/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Création d'un site | 7/6/16 |  |
| Le nom final fera l’objet d’un choix démocratique le moment venu où nous serons un groupe assez conséquent. | 7/6/16 |  |
| Créer des liens avec d'autres projets d'épicerie et d'épicerie participative | 22/9/16 |  |
| Dans notre communication nous parlons du positif, c’est-à-dire notre projet mais pas du négatif (la grande distribution et l’industrie agro-alimentaire prédatrice) | 10/11/16 |  |

Groupe Accueil et Suivi de Construction

| Réfléchir à un ou plusieurs outil pour l'accueil des nouveaux et présenter l'avancement des travaux, les décisions prises, les directions écartées | 7/6/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Apres l'Alternatiba, proposition d'un temps festif pour faire plus connaissance et accueillir d'éventuelles nouvelles recrues. | 7/6/16 |  |
| On essaye une réunion tout les 60 jours | 23/6/16 |  |
| Un déroulé a été mis en place depuis le 19/01 et nous le reproduirons le 6/03 | 2/03/17 |  |

Groupe Subvention

| Un dossier pour le prix Macif a été envoyé | 6/10/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Préparation d'un dossier pour la cagnotte navette | 6/10/16 |  |
| Un dossier à l'appel de projet Mulhouse c'est vous/court circuit a été envoyé | 17/10/16 |  |
| Préparation d'un dossier sub projet en faveur de l'innovation sociale | 6/10/16 |  |
| Chacun se mobilise pour chercher des potentiels appels à projet | 17/10/16 |  |

Groupe adhésion/finances

| Validation de la participation 2017 à 10€ pour l'épicerie. Les contributions prises à partir de novembre 2016, compte pour 2017. Les adhérents 2016 doivent ré-adhérer en 2017 | 26/01/17 |  |
| --- | --- | --- |
| BILAN FINANCIER 2016 : 4217.33€ dont 1640€ d'abondement qui ne sont pas touchés tant que l'épicerie n'est pas lancée réellement. | 26/01/17 |  |

Groupe Logiciel

| Mise en place de l'outil gestionnaire de stock produit odoo.colibulle.fr | 6/10/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Gestion des différents modules | 6/10/16 |  |
| Création base de données produits | 6/10/16 |  |
| Création d'un compte par adhérent | 6/10/16 |  |
| Le choix de ODOO est maintenant définitif, logiciel libre avec de nombreuses possibilités utilisé par de nombreux autres projets. | 2/03/17 |  |
| Daniel, Halim, pour la partie administration niveau 1. Puis d'autres niveaux existeront, niveau 2 et 3 avec des managers. | 2/03/17 |  |
| Cela pourra aussi servir à gérer les adhérents, les ressources humaines, les bénévoles. | 2/03/17 |  |

Groupe Juridique

| Rassembler les informations juridiques liées à notre projet | 17/10/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Le groupe doit présenter au COPIL les différentes options de forme juridique étudier les scénarios et y réfléchir. | 2/03/17 |  |
| Le groupe accompagne l'élaboration en COPIL du modèle économique. | 2/03/17 |  |
| Il y a une distinction à faire entre le budget prévisionnel et le modèle économique. | 2/03/17 |  |

Le Groupement d'Achat

| Nous semble être le bon antichambre de l'épicerie | 9/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Les groupements d'achat n'ont pas les même prix que les magasins. | 9/5/16 |  |
| Il n'y a pas de stock. | 9/5/16 |  |
| Chacun commande, règle à l'avance et viens chercher sa marchandise le jour J à l'endroit E. | 9/5/16 |  |
| Utilisation d'une plate-forme type ODOO | 22/9/16 |  |
| Test de vente avec Zoutch sur produits : savon, farine, …. | 17/10/16 |  |
| On utilise de manière temporaire Framadate pour sélection produis en attendant ODOO | 6/10/16 |  |
| Une marge de 0% sur le prix d'achat est fixée | 17/10/16 |  |
| Une marge de 20 % sera fixée dorénavant pour récolter des fonds | 03/04/17 |  |

L'Epicerie

| Elle est Coopérative = chacun achète un part (peut être 300 euros) | 9/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Elle est Participative = chacun participe (peut être 4 à 5 h par mois) | 9/5/16 |  |
| Objectif d'ici 2 ans | 9/5/16 |  |
| Une marge de 20% sur le prix d'achat est fixée Un premier contact avec la municipalité va être pris pour tâter le terrain sur l’attribution d’un local par la Ville, auprès de Cécile Sornin Le nom définitif de l’épicerie a été adopté : Le panier du Mehlala | 17/10/16 10/11/16 03/04/17 |  |

Les Epiciers

| Peuvent être au nombre de 200 à 300. | 9/5/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Sont des coopérateurs (acheter une part) et participent à la vie de l 'épicerie | 9/5/16 |  |
| Un fond d'abondement est créé afin de répondre aux besoins du chantier | 23/5/16 |  |
| La participation au fond d'abondement est fixé à 40€ | 23/5/16 |  |
| Un délai de 1 an est laissé pour participer à l'abondement. | 23/6/5 |  |
| S'il décide de partir, s'il trouve un remplaçant, il peut alors récupérer son abondement. | 23/6/16 |  |

Accueil stagiaire

| Nous participons à la prise en charge d’une stagiaire de l’ESS, suivant nos besoins, pour un coût de 3.60 € de l'heure, au total il y a 770h de stage obligatoires (100 heures par mois jusquà juin) soit 2200€, à répartir sur tous les groups SAT intéressés (conseil collegial, Alternatiba, Démocratie Réelle + La Cigogne). Son travail de recherche de financement pour chaque initiative devrait couvrir le coût salarial | 10/11/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Avant l'accueil de stagiaire supplémentaire, voyons si les compétences existent déjà au sein des adhérents. | 2/03/17 |  |